中山大学附属第七医院保健康复中心

信息系统项目第三方验收测评需求

- 项目名称

中山大学附属第七医院保健康复中心信息系统项目第三方验收测评服务项目

- 项目内容

完成中山大学附属第七医院保健康复中心信息系统项目第三方验收测评工作并出具合格的验收测评报告

- 项目需求

- 为中山大学附属第七医院保健康复中心信息系统项目提供验收测评服务。根据深圳市政府投资信息化项目验收规范制订测评方案，并根据测评方案中规定的指标和评判标准对指定测评对象（包括软硬件）实施检测，其中包括信息安全保障系统、全闭环用药安全管理、多学科及远程会诊系统、智慧病房项目、IT基础建设项目，在实施检测前与实施检测后分别提交详细的项目测评方案及项目测评报告。

- 服务要求：

- 服务供应商要严格按照有关标准和法律法规以及采购方的建设项目招标文件、项目合同、方案建设书等文件要求开展本项目第三方验收测评工作。

- 服务供应商须本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法的原则，以高度的责任心和专业技术经验，对本项目开展第三方验收测评服务。

- 服务供应商应在服务合同签订后三工作日内，为采购方制订测评方案；在测评方案通过采购方批准后10个工作日内开始初次测评，并在30个工作日内完成本系统初次验收测评及提交初次测评结果；采购方根据初评结果完成相应整改后10个工作日内，服务供应商完成信息系统的复测并出具测评报告。

- （投标人提供测评案例的测评方案，应包括对每种测评类型所采用标准、检测方法和检测工具的详细描述，内容包括但不限于下列：

| 序号 | 建设项 | 系统 |  | 子系统/模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息安全保障系统建设 | 数据动态脱敏及加密系统建设 |  | 数据动态脱敏系统 |
| 2 |  |  |  | 数据加密系统 |
| 3 |  | 通道加密系统建设 |  | 核心加密设备 |
| 4 |  |  |  | 分支加密设备 |
| 5 |  | 下一代防火墙 |  | 下一代防火墙 |
| 6 | 全闭环用药安全管理建设 | 智能药品针剂柜 |  |  |
| 7 |  | 智能药品盒装柜 |  |  |
| 8 |  | 智能转运车 |  |  |
| 9 |  | 智能床旁移动给药车 |  |  |
| 10 |  | 全闭环用药安全管理业务系统 |  |  |
| 11 | 多学科及远程会诊系统建设 | 会诊服务平台 | 核心服务设备 |  |
| 12 |  |  | 会议管理服务设备 |  |
| 13 |  |  | 多媒体网络录播平台服务设备 |  |
| 14 |  |  | 远程会诊软件接入平台 |  |
| 15 |  | 远程会诊系统建设 | 高清视频会议单屏双流终端 |  |
| 16 |  |  | 摄像头 |  |
| 17 |  |  | 麦克风 |  |
| 18 |  |  | 音响 |  |
| 19 |  |  | 65寸触摸显示屏 |  |
| 20 |  | 远程会诊系统建设 | 高清视频会议单屏双流终端 |  |
| 21 |  |  | 摄像头 |  |
| 22 |  |  | 麦克风 |  |
| 23 |  |  | 音响 |  |
| 24 |  |  | 65寸触摸显示屏 |  |
| 25 | 智慧病房项目建设 | 床旁智能交互系统 | 平板终端（含支架） |  |
| 26 |  |  | 护士站可视对讲终端 |  |
| 27 |  |  | 辅材 |  |
| 28 |  |  | 床旁护士工作站模块 |  |
| 29 |  |  | 护理文书模块 |  |
| 30 |  |  | 床旁医生查房模块 |  |
| 31 |  | 生命体征监测系统 | 体温监测仪 |  |
| 32 |  |  | 心电监测仪 |  |
| 33 |  |  | 一次性胶贴 |  |
| 34 |  | 输液动态监测系统 | 输液动态监测设备 |  |
| 35 |  | 护士站公告系统 | 护士站公告模块 |  |
| 36 |  |  | 55寸液晶屏 |  |
| 37 | IT基础建设 | 服务器 | 康复保健中心应用服务器 |  |
| 38 |  |  | 康复保健中心数据库服务器 |  |
| 39 |  | 存储设备 | 存储设备 |  |
| 40 |  | 网络设备 | 48口千兆接入交换机 |  |
| 41 |  | 物联网基础设施 | 物联网智控中间件 |  |
| 42 |  |  | 物联网网桥 |  |
| 43 |  |  | 24口千兆POE+交换机 |  |
| 44 |  |  | 物联网接收器 |  |
| 45 |  |  | 物联网扫描枪 |  |
| 46 |  |  | 物联网扫描枪充电底座 |  |