中山七院一期直升机停机坪备案B类直升机场服务项目

需求书

| 项目名称 | 中山七院一期直升机停机坪备案B类直升机场服务项目 | 项目预算（元） | 36万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 中山七院一期直升机停机坪于2018年建成，停机坪位于医院一期东南侧，其直径20.2米，面积约320平方米。 按照民航局B类通用机场备案办法相关要求及深圳市交通运输局《B 类直升机场建设和备案流程指引（征求意见）》等有关要求，为提升医院应对公共突发事件医疗救援和立体化救援能力，现调研医院一期直升机停机坪申报民航局B类直升机场认证备案服务项目情况。 |  |  |
| 投标人资质要求 | （一）一般资质要求 1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）, 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 2.本项目不接受联合体投标。 3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。 |  |  |
| 技术需求 | 申报民航局B类直升机场认证备案服务具体服务内容包括： 1.对停机坪场址条件及空域情况进行现场踏勘，收集场址报告基础资料（地形图、停机坪周边障碍物测量、气象资料及电磁检测资料等）； 2.编制场址报告(场址评估、论证报告)； 3.向民航局申请停机坪的场址现场勘探，进行场址报告审查，提交场址审查意见函； 5.办理民航深圳监管局场址审核批复回复函； 6.向民航局申请并完成B类直升机场备案； 7.其他与评估报告编制及认证备案服务相关的事项。 申报民航局B类直升机场认证备案服务项目内容 序号; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 服务数量. 1; 申请民航相应部门场址勘察; 现场勘察。对停机坪场址条件及空域情况进行现场踏勘，收集场址报告基础资料（地形图、停机坪周边障碍物测量、气象资料、电磁检测资料等）; 项; 1. 2; 编制报告; 编制本项目地址的场址评估、论证报告; 项; 1. 3; 场址报告审查; 民航设计机构对报告本身进行审核; 项; 1. 4; 民航局深圳管理处出具最终批复意见函; 上述均无问题后，最终由民航深圳管理处出具批复意见函，并抄送各级部门; 项; 1. 5; 备案; 在取得民航管理部门批复意见函后，在通用机场信息管理系统进行备案，并取得B类直升机场备案证书; 项; 1. |
| 商务需求 | 注意：提供项目服务期限（完成期限）、项目进度安排、付款方式、验收要求、培训要求、售后服务要求等。 1.服务期限：自合同签订之日起至完成民航局B类直升机场备案。 2.响应要求：服务期内应对医院了解进度及有关疑问进行24小时内响应回复。 3.验收要求：完成医院一期直升机停机坪民航局B类直升机场备案（在中国民用航空通用机场信息管理系统系统登记备案；通用机场信息管理系统http://gaa.caac.gov.cn/web_caac/html/airport_publish/search_main.html可查）。 4.售后服务：无 |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |