中山大学附属第七医院

信息化建设项目第三方测评服务

测试需求

# 项目建设清单

中山大学附属第七医院信息化建设项目建设内容清单如下：

| 序号 | 建设项 | 系统 | 子系统/模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院业务软件建设 | 医疗业务系统建设 | 综合门户系统 |
| 2 |  |  | 健康档案模块 |
| 3 |  |  | 病人自助服务 |
| 4 |  |  | 移动医疗系统 |
| 5 |  |  | 综合运维管理软件 |
| 6 |  | 系统支撑软件建设 | 数据库软件和集群软件 |
| 7 |  |  | 门户开发支撑平台（Portal） |
| 8 |  |  | 院内业务集成平台及实施 |
| 9 |  |  | 服务器虚拟化软件 |
| 10 |  |  | 虚拟桌面终端管理软件平台 |
| 11 | 医院硬件系统建设 | 生产数据中心建设 | 服务器系统建设 |
| 12 |  |  | 存储系统 |
| 13 |  |  | 负载均衡 |
| 14 |  | 应急数据中心建设 | 应急服务器建设 |
| 15 |  |  | 应急存储系统建设 |
| 16 |  |  | 应急机房设备 |
| 17 |  | 内网及网络安全建设 | 内网建设 |
| 18 |  |  | 网络安全系统建设 |
| 19 | 智能化系统补充建设 | 多媒体系统工程建设 |  |
| 20 |  | 数字化手术室系统建设 | 手术室 |
| 21 |  |  | 集控间 |
| 22 |  | 婴儿防盗系统建设 |  |
| 23 |  | 机房设备补充建设 |  |
| 24 | 温医HIS系统 | 临床服务 |  |
| 25 |  | 医技 |  |
| 26 |  | 财务服务 |  |
| 27 |  | 行政后勤 |  |
| 28 |  | 公共服务 |  |
| 29 |  | 第三方服务 |  |

# 服务要求

## 项目概述

### 项目名称

项目名称：中山大学附属第七医院信息化建设项目第三方测评服务

### 项目建设单位

项目建设单位：中山大学附属第七医院

### 项目简介

中山大学附属第七医院定位为研究型教学医院，将建立从本科生教育、研究生教育到规范化培训、专科医师培训等完整的教学体系，努力打造名医摇篮和医学人才蓄水池。实行与临床相对独立的科研管理模式。建设源于临床、服务临床的开放式医学科研大平台，将引进国内外一流的专职科研人才，建设“大团队、大平台、大项目”，未来专职科研人员占比将达到10-25%。通过创新引领临床技术水平的提高和发展，实现内涵和质量的快速提升。信息化建设是医院一大特色，引进了国内领先的信息化系统，所有病人通过预约到医院，凭诊疗卡可以完成门诊、检查、诊间缴费、住院等所有操作，实现一卡通、一站式服务。中山大学附属第七医院还是广东省第二家移动医院，承担灾难救治任务。

## 需求说明

### 目标及需求

根据发改委批复文件、招标文件和项目合同的要求，验证项目的应用软件系统、机房工程、综合布线系统性能、网络性能、多媒体系统工程、网络安全管理平台及其它集成设备采购项目是否符合设计要求，实际使用是否满足用户需求，并进行符合性检查，最终将测评结果作为项目验收的依据。

测试服务主要包括以下内容：

  - 验收测试，包括应用软件系统测试、机房工程测试、综合布线系统性能测试、网络性能测试、多媒体系统工程、网络安全管理平台检测和集成设备采购检测。

  - 应用系统测试，包括功能性测试、信息安全性测试、可靠性测试、易用性测试、性能效率测试、系统集成功能测试和与测试相关的文档审查；

  - 机房工程测试，包括接地电阻测试、电能质量测试、防静电测试和温湿度测试等；

  - 综合布线系统性能测试，包括光纤特性和双绞线特性测试；

  - 网络性能测试，包括网络传输性能测试和网络应用性能测试；

  - 多媒体系统工程测试，包括多媒体系统设备功能参数符合情况、配置情况、网络布线情况、显示效果、实际使用效果等指标测试；

  - 网络安全管理平台检测，包括网络安全防护功能测试、网络管理功能测试、网络安全防护和网络管理设备自身安全性测试、网络设备安全性测试、存储设备和服务器设备安全性测试；

  - 集成设备采购检测，包括采购设备型号、配置、参数、数量，功能可用性等指标。

  - 符合性检查，包括项目建设完成情况、项目变更情况、安全等级保护情况、监理情况、第三方测评情况、项目资金使用情况、项目延期情况、项目应用情况、项目文档情况等内容的检查，对项目整体建设情况进行分析、评价，进而判断项目建设质量；

  - 批复对比检查，通过对建设方案、发改委批复意见、招标及合同文档开展发改委批复对比检查工作。

  - 对问题整改情况进行回归测试；

  - 对测试结果进行分析，协助开发方解决测试期间发现的系统错误、功能缺陷、性能效率和信息安全等质量问题。

### 服务内容要求

#### 验收测试

##### 应用软件系统测试

应用系统测试主要是根据GB/T 25000.51-2016、GB/T 25000.10-2016等国家标准从功能测试、信息安全性测试、可靠性测试、性能效率测试、易用性测试、接口测试、用户文档测试、产品说明测试及系统集成功能测试等方面对项目建设涉及的应用系统进行综合测试、评估。

表格1应用软件系统分布情况

| 序号 | 子项目 | 系统 | 系统/模块 | 应用系统/平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温医HIS系统 | 临床服务（一期） | 医生模块 | 门急诊医师工作站系统 |
|  |  |  |  | 住院医师工作站系统 |
|  |  |  |  | 电子病历系统 |
|  |  |  |  | 药物过敏及不良反应管理系统 |
|  |  |  |  | 危急值管理系统 |
|  |  |  |  | 抗生素管理系统 |
|  |  |  |  | 传染病慢性病上报系统 |
|  |  |  | 护士模块 | 护士站管理系统 |
|  |  |  |  | 护士站床旁结算系统 |
|  |  |  |  | 注射室管理系统 |
|  |  |  |  | 门诊护士工作站系统 |
|  |  |  |  | 急诊护士工作站系统（急诊预处理） |
|  |  |  |  | 护士电子病历系统 |
|  |  | 医技（一期） | 药剂模块 | 药库药品管理系统 |
|  |  |  |  | 门诊药房管理系统 |
|  |  |  |  | 病区药房管理系统 |
|  |  |  |  | 静脉配置中心管理系统（改成接口）注1，下同 |
|  |  |  |  | 处方点评系统 |
|  |  |  | 特检模块 | 普通放射报告系统 |
|  |  |  |  | CT报告系统 |
|  |  |  |  | MRI报告系统 |
|  |  |  |  | B超图文报告系统（改成接口） |
|  |  |  |  | 心超图文报告系统（改成接口） |
|  |  |  |  | 内窥镜图文报告系统 |
|  |  |  |  | 病理报告系统 |
|  |  |  |  | 医学影像系统(PACS)（第三方） |
|  |  |  |  | 心电图报告系统 |
|  |  |  | 手术模块 | 手术管理系统 |
|  |  |  |  | 手术准入系统 |
|  |  |  | 检验模块 | 实验室信息系统(LIS) |
|  |  |  |  | 检验标本采集及运送管理系统 |
|  |  |  |  | 检验设备自动双向传输接口 |
|  |  |  | 输血模块 | 安全用血管理系统（改成接口） |
|  |  | 财务服务 |  | 财务管理系统 |
|  |  |  |  | 预存款结算系统 |
|  |  |  |  | 有价证券管理系统 |
|  |  | 行政后勤 |  | 人事管理系统（仅人员部分） |
|  |  |  |  | 物资管理系统 |
|  |  |  |  | HIS数据综合管理平台 |
|  |  |  |  | 综合业务管理系统 |
|  |  | 公共服务 |  | 医疗多功能自助服务系统 |
|  |  |  |  | 智能导医系统 |
|  |  |  |  | 社保审批系统（医保中心管理系统） |
|  |  |  |  | 立体式预约平台 |
|  |  |  |  | 支付宝服务窗 |
|  |  |  |  | 微信公众号 |
|  |  |  |  | 预约分诊系统 |
|  |  |  |  | 短信服务平台 |
|  |  | 第三方服务 |  | 医保系统接口 |
|  |  |  |  | 病案统计接口 |
|  |  |  |  | 银行交易接口 |
|  |  |  |  | 短信服务平台接口 |
|  |  |  |  | 支付宝服务平台接口 |
|  |  |  |  | 微信服务平台接口 |
|  |  | 临床服务（二期） | 护士 | 体检系统 |
|  |  |  |  | 器械供应中心管理系统 |
|  |  |  | 临床 | 重症监护系统（改成接口） |
|  |  | 医技（二期） | 药剂 | 阳光用药系统 |
|  |  | 行政后勤（二期） |  | OA协同办公系统 |
|  |  |  |  | 医院感染管理系统 |
|  |  |  |  | 服务受理系统 |
|  |  |  |  | 排班管理系统 |
|  |  | 公共服务（二期） |  | 手机门诊系统（大众版） |
|  |  | 第三方服务（二期） |  | 通用区域卫生系统接口 |
|  |  |  |  | 合理用药系统接口 |
|  |  |  |  | 电子签名接口 |
|  | 医疗业务系统建设 | 医疗服务平台系统 |  | 综合门户系统 |
|  |  |  |  | 健康档案模块 |
|  |  |  |  | 病人自助服务 |
|  |  |  |  | 移动医疗系统 |
|  |  |  |  | 综合运维管理软件 |
|  | 系统支撑软件建设 | 生产数据中心建设 |  | 数据库软件和集群软件 |
|  |  | 集成平台（一期）建设 |  | 门户开发支撑平台（Portal） |
|  |  |  |  | 院内业务集成平台及实施 |
|  |  | 数据中心虚拟化建设 |  | 服务器虚拟化软件 |
|  |  |  |  | 虚拟桌面终端管理软件平台 |

注1：部分应用软件平台功能存在变动，测试需求调研时重点关注。

###### 功能性测试

本项目的功能性测试，应验证系统功能模块能否正常运行并满足用户需求，功能性测试内容应包括以下几个方面：

  - 安装之后，软件的功能应是可识别的；

  - 按照用户文档集中所有的陈述，软件的功能应是可执行的；

  - 在给定的限制范围内，使用相应的环境设备、器材和数据，用户文档集中所陈述的所有功能应是可执行的。

  - 软件不应自相矛盾，并且不与产品说明与用户文档集矛盾；

  - 由遵循用户文档集的最终用户对软件操作进行的控制与软件的行为应是一致的；

  - 带有运算功能的软件，应可以提供准确及精确的运算结果。

###### 信息安全性测试

软件信息安全性是软件系统在系统登录、用户管理、权限控制、系统日志（留痕功能）等方面，保证系统功能安全的能力，包括以下几个方面；

  - 访问系统应具有安全验证；

  - 系统功能和系统数据的授权机制是合理有效的；

  - 系统操作应具有留痕记录；

  - 系统数据文件应具有防篡改保护。

###### 可靠性测试

软件可靠性是软件系统在规定的时间内以及规定的环境条件下，完成规定功能的能力，可靠性测试包括以下几个方面：

- 软件须按照用户文档集中定义的可靠性特征来运行；

- 在用户文档集中陈述的限制范围内使用时，软件不应丢失数据；

- 在用户文档集所描述的运行环境下，软件连续且稳定运行；

- 与差错处置相关的功能应与产品说明和用户文档集中的陈述一致；

- 软件应识别违反句法条件的输入，并且不应作为许可的输入加以处理；

- 软件在特定时间范围内应是可用的；

- 软件故障的恢复情况；

- 软件应具备数据备份机制。

###### 易用性测试

易用性测试是考察系统是否易用理解、学习和使用。具体有以下要求：

  - 软件应提供帮助用户理解被使用或操作软件的媒介；

  - 软件产品结构、逻辑、功能及用途被用户易于理解的；

  - 出自软件的消息应设计成使用最终用户易于理解的形式；

  - 屏幕输入格式、报表和其他输出对用户来说应是清晰且易理解的；

  - 借助用户接口、帮助功能或用户文档集提供的手段，最终用户应能够学习如何使用某一功能；

  - 软件出错消息应指明如何改正差错或要报告差错向谁联系；

  - 对具有严重后果的功能执行应是可逆的，或者软件应给出这种后果的明显警告，并且在这种命令执行前要求确认；

  - 软软件产品应支持多种输入。

###### 性能效率测试

性能测试是对系统中的关键性能流程进行测试，流程由一个或多个交互操作组成。关键操作包括以下几类：最频繁使用的操作；最容易引起并发的，大量用户同时使用相同的操作；需要进行的耗费大量时间或大量资源的操作等。针对不同性能指标，应设计覆盖多种（如独立业务、组合业务等）以及多种负载（如正常负载、极端负载、超负载等）的性能测试场景，开展大数据量测试、长时间疲劳强度测试、大并发量压力测试等专项测。

性能测试应包括：

  - 独立业务流程性能测试，测试单个典型的业务流程在多用户并发时的性能，测试单个业务流程可达到的并发量、响应时间和吞吐量，根据收集到的测试数据，确定性能瓶颈；

  - 混合业务性能测试，将多个典型业务流程在同一场景中并发，测试不同业务并发时的性能；

  - 模拟实际应用场景的测试，模拟日常高峰业务情况，测试系统在较高业务强度、长时间运行下，系统的稳定情况，检查系统是否存在内存泄漏、资源未释放等故障。

上述测试内容可从如下内容中选取：

（1）时间特性测试

软件产品运行时的响应时间应与用户文档集中的相应描述一致。

（2）负载量测试

软件产品运行时的负载量（如正常负载、极端负载等）应与用户文档集中的相应描述一致。

（3）吞吐量的测试

软件产品运行时的吞吐量应与用户文档集中的相应描述一致。

（4）资源利用率的测试

软件产品运行时的资源利用率应与用户文档集中的相应描述一致。

（5）事务通过率的测试

软件产品运行时的事务通过率应与用户文档集中的相应描述一致。

###### 系统集成功能测试

对建设项目中采购的软件或应用系统开展系统集成功能测试，验证软件或应用系统集成后的功能是否正常，是否满足用户的要求。

###### 文档审查

对项目承包商提供的项目开发相关文档、管理文档及用户文档等进行检查，包括需求规格说明书、详细设计说明书、开发总结报告、用户手册、安装手册等。

应用软件项目文档分类如下：

| 序号 | 文档分类 | 涉及文档 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户文档 | 用户手册、操作手册、在线帮助文档、安装指南、最终用户许可协议、部署指南、升级指南 |
| 2 | 开发文档 | 软件需求说明书、数据库设计说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、可行性研究报告 |
| 3 | 管理文档 | 项目开发计划、测试计划、测试报告、开发进度月报、开发总结报告 |

##### 机房工程测试

根据《机房补充建设》及《生产数据中心建设》相关招标文件中对机房建设的要求，对中山大学附属第七医院的机房开展机房工程测试，包括接地电阻测试、电能质量测试、防静电测试和温湿度测试等，应验证机房建设是否满足机房等级要求。

表格2机房工程相关建设情况

| 序号 | 子项目 | 应用系统/平台 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房设备补充建设 | 机房KVM系统 |  |
| 2 |  | 机房补充设备 |  |
| 3 |  | 应急机房设备 |  |
| 4 | 生产数据中心建设 | 服务器系统建设 | 数据库服务器 |
| 5 |  |  | 医院信息系统（HIS）服务器 |
| 6 |  |  | 医学影像（PACS）服务器 |
| 7 |  |  | 临床数据中心服务器 |
| 8 |  |  | 集成平台服务器 |
| 9 |  |  | 刀片机箱 |
| 10 |  |  | 刀片服务器 |
| 11 |  |  | 虚拟桌面终端应用服务器 |
| 12 |  | 存储系统 | 生产中心磁盘阵列1 |
| 13 |  |  | 生产中心磁盘阵列2 |
| 14 |  |  | 归档存储磁盘阵列 |
| 15 |  |  | 虚拟化应用存储磁盘阵列 |
| 16 |  |  | 光纤交换机 |
| 17 |  |  | 应急保护网关 |
| 18 |  | 负载均衡 | 服务器负载均衡设备 |
| 19 | 应急数据中心建设 | 应急服务器建设 | 数据库应急服务器 |
| 20 |  |  | 业务系统应急服务器 |
| 21 |  |  | 刀片机箱 |
| 22 |  |  | 刀片服务器 |
| 23 |  |  | 服务器虚拟化软件 |
| 24 |  | 应急存储系统建设 | 虚拟化应用存储磁盘阵列 |
| 25 |  |  | 光纤交换机 |
| 26 |  |  | 应急保护网关 |
| 27 |  | 应急机房设备 | 主机房UPS |
| 28 |  |  | 电池 |
| 29 |  |  | 电池柜 |
| 30 |  |  | 主机房服务器机柜 |

##### 综合布线系统性能测试

综合布线系统性能测试包括光纤特性测试和双绞线测试，应验证项目实施的工程布线是否满足线缆特性和线路连通性要求，测试对象为项目已完成工程布线的线路线缆。

表格3综合布线系统相关建设情况

| 序号 | 子项目 | 应用系统/平台 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网及网络安全建设 | 内网建设 | 内网核心交换机 |
| 2 |  |  | 楼宇光口汇聚交换机 |
| 3 |  |  | 楼宇48口接入交换机 |
| 4 |  |  | 主数据中心交换机 |
| 5 |  |  | 应急数据中心交换机 |

注：本部分主要测试上述网络环境中各交换机间光纤及双绞线特性是否满足设计要求及实际使用要求。

##### 网络性能测试

网络性能测试包括网络传输性能测试和网络应用性能测试，应验证网络平台是否满足网络带宽、网络性能指标要求。测试对象为项目部署环境划分的链路资源，测试内容和具体要求如下：

表格4网络工程相关建设情况

| 序号 | 子项目 | 应用系统/平台 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网及网络安全建设 | 内网建设 | 内网核心交换机 |
| 2 |  |  | 楼宇光口汇聚交换机 |
| 3 |  |  | 楼宇48口接入交换机 |
| 4 |  |  | 主数据中心交换机 |
| 5 |  |  | 应急数据中心交换机 |
| 6 |  | 网络安全系统建设 | 边界防火墙（外网） |
| 7 |  |  | 边界防火墙（内网） |
| 8 |  |  | 内外网安全隔离网闸 |
| 9 |  |  | 入侵防御系统 |
| 10 |  |  | 内网堡垒机 |
| 11 |  |  | 内网应用性能管理 |
| 12 |  |  | 数据库安全审计系统 |
| 13 |  |  | WEB应用防火墙 |
| 14 |  |  | 上网行为审计系统 |
| 15 |  |  | 外网防病毒网关 |
| 16 |  |  | 外网防病毒网关 |
| 17 |  |  | 终端安全管理与审计系统 |
| 18 |  |  | 防病毒系统 |
| 19 |  |  | CA认证系统 |
| 20 |  |  | 时间戳系统 |
| 21 |  |  | VPN |
| 22 |  |  | 出口链路负载均衡 |

注：本部分主要测试上述网络设备部署环境网络带宽、性能等指标是否满足设计要求及实际使用要求。

###### 网络传输性能测试

应模拟网络空负载、基本负载、满负载和超负载等多种负载情况进行网络负载能力测试，收集网络可用性、丢包率、延迟和吞吐量等数据和报表，分析网络传输层可能存在的瓶颈点，并提出性能优化建议。

###### 网络应用性能测试

应模拟各种应用的流量，测试网络系统在真实应用下端到端的性能，分析网络应用层可能存在的瓶颈点，并提出性能优化建议。

##### 多媒体系统工程测试

多媒体系统一般包括显示屏、中控设备、矩阵、功放、音源、投屏、话筒、投影仪、多媒体软件系统等相关设备，应验证多媒体系统设备功能参数、配置、布线、显示、实际效果等指标是否满足设计要求及实际使用要求，针对发现的问题，提交整改建议，协助用户进行整改。

表格5多媒体系统相关建设情况

| 序号 | 子项目 | 应用系统/平台 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体系统工程 |  |

##### 网络安全管理平台检测

网络安全管理平台包括防火墙、漏洞扫描系统、防病毒、安全审计、身份认证系统、安全网关、网络隔离与交换系统、内容过滤系统等网络安全防护设备和网络管理软件等网管设备，应验证网络安全管理平台的网络安全防护功能、网络管理功能、网络安全防护和网络管理设备自身安全性、网络设备安全性、存储设备和服务器设备安全性等相关网络安全指标是否满足用户要求，针对发现的安全问题，提交整改建议，协助用户进行安全整改。

表格6网络安全管理相关建设情况

| 序号 | 子项目 | 应用系统/平台 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网及网络安全建设 | 网络安全系统建设 | 边界防火墙（外网） |
| 2 |  |  | 边界防火墙（内网） |
| 3 |  |  | 内外网安全隔离网闸 |
| 4 |  |  | 入侵防御系统 |
| 5 |  |  | 内网堡垒机 |
| 6 |  |  | 内网应用性能管理 |
| 7 |  |  | 数据库安全审计系统 |
| 8 |  |  | WEB应用防火墙 |
| 9 |  |  | 上网行为审计系统 |
| 10 |  |  | 外网防病毒网关 |
| 11 |  |  | 外网防病毒网关 |
| 12 |  |  | 终端安全管理与审计系统 |
| 13 |  |  | 防病毒系统 |
| 14 |  |  | CA认证系统 |
| 15 |  |  | 时间戳系统 |
| 16 |  |  | VPN |
| 17 |  |  | 出口链路负载均衡 |

注：本部分主要测试上述网络安全系统采购及配置的功能是否满足设计要求及实际使用要求。

##### 集成设备采购检测

本项目集成设备采购主要包括数字化手术室一批设备和婴儿防盗系统设备等，应验证上述系统采购设备型号、配置、参数、数量等指标是否与设计要求、采购要求一致，具体设备功能是否满足用户要求，针对发现的问题，提交整改建议，协助用户进行整改。

表格7集成设备采购相关建设情况

| 序号 | 子项目 | 应用系统/平台 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字化手术室系统建设 | 手术室 |
| 2 |  | 集控间 |
| 3 |  | 管线及施工安装调试 |
| 4 | 婴儿防盗系统建设 |  |

#### 符合性检查

符合性检查主要依据国家对信息化项目建设、验收的相关标准和行业相关标准及其他相关政策，按照深圳市电子政务项目建设暂行办法，根据项目方案建议书、立项批复意见、采购文件和合同文件中的内容对项目开展符合性验收检查工作。

项目符合性检查主要从项目建设完成情况、项目变更情况、安全等级保护情况、监理情况、第三方测评情况、项目资金使用情况、项目延期情况、项目应用情况、项目文档情况等方面对项目整体建设情况进行分析、评价进而判断项目建设质量。

表格8符合性检查内容表

| 一、检查依据 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国家对信息化项目建设、验收的相关标准和行业相关标准 《深圳市电子政务项目建设管理暂行办法》 |  |  |
| 二、检查文档 |  |  |
| 项目方案建议书 发改委立项批复 采购文件 合同文件 项目过程文档（需求说明书、详细说明书、用户手册、变更文件、延期审批、设备到货单、初验报告等） |  |  |
| 三、检查意见 |  |  |
| 检查项 | 检查结果 | 结论 |
| 建设内容完成情况 | 招标/采购文件、合同与方案建议书、立项审核意见有/无差异 | 一致/不一致 |
|  | 项目的建设内容与招标/采购文件、合同有/无差异 | 一致/不一致 |
| 项目变更情况 | 项目立项、招标过程有/无变更 | 一致/不一致 |
|  | 项目实施过程有/无变更 | 一致/不一致 |
| 项目资金使用情况 | 立项批复金额 万元。 实际合同 份，总额 万元。（特殊情况进行说明，如多个分包项目） | 合理/不合理 |
| 安全等级保护情况 | 本项目有/无系统安全等级保护验收测评，级别为二/三级。 | 一致/不适用 |
| 监理情况 | 本项目有/无监理验收意见 | 一致/不适用 |
| 第三方测评情况 | 测评内容覆盖了方案建议书和审核意见规定的内容； 测试过程累计发现n个n级功能问题，其中n个问题已解决，另外n个问题因实际需求等原因，暂未实现，按照“应用系统测试通过准则”要求，测试结论为通过； 测评报告、测评方案签章完整、符合规范。 | 一致/不适用 |
| 项目延期情况 | 项目有/无延期，延期X个月，已/未办理延期手续。 | 一致/不适用 |
| 项目应用情况 | 试运行情况、用户使用意见。 | 一致/不适用 |
| 项目文档情况 | 本项目档案完整、规范 | 一致/不适用 |

##### 建设内容完成情况

| 建设内容 | 立项批复/备案方案建议书 |  | 招标文件 | 项目合同 | 实际建设内容 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心软件及信息资源维护 | 应用系统工程 | 数据采集整理 | 一致 |  |  |  |
|  |  | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 计算机网络系统工程 | 政务专网的网络设备租赁 | 不一致，招标文件没有网络设备租赁 |  |  |  |
|  |  | APN网络租赁 | 一致 |  |  |  |
| 服务及其他建设任务 | 项目管理 |  | 无 |  |  |  |
|  | 咨询 |  | 一致 |  |  |  |
|  | 工程监理 |  | 一致 |  |  |  |

说明：

- 软件类（应用软件开发），需按系统/子系统的一级功能点进行对比检查，如出现下级功能点差异，结论后可用文字简要说明。

- 设备类应按清单进行对比检查，如出现差异情况，结论后可用文字简要说明。

- 集成类根据对应建设内容，参照上述1、2条要求进行对比检查。

- 服务类按建设内容要求进行对比检查。

##### 项目变更情况

| 检查内容 | 检查结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项、招标过程变更履行变更备案手续情况 | - 没有变更； - 变更中履行了变更报备手续的有0项； | 一致/不一致 |  |
| 项目实施过程变更履行变更备案手续情况 | 1、已办理变更手续（0次），有0项变更； 2、变更中履行了三方内部变更手续的有5项 | 一致/不一致 |  |

说明：

1、本项检查需列出办理变更次数。

2、检查结果中，没有变更项目，或相关变更项目已办理变更手续，结论应为“一致”；有变更项目，未办理变更手续，结论为“不一致”。

##### 项目资金使用情况

| 检查内容 | 检查结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设方案和立项审核意见相关建设的资金使用额度 | 立项批复金额N万元,其中： - 项目直接费用预算N万元 - 项目间接费用预算N万 | 一致/不一致 |  |
| 项目直接费用 | 招标预算金额N万元。 建设合同金额N万元。 | 一致/不一致 |  |
| 项目间接费用 | 项目间接费用预算N元，其中： 1、监理预算N元 2、第三方测评预算N元 3、等保预算金额N元 实际使用N元，其中： 1、监理费用N元 2、第三方测评费用N元 | 一致/不一致 |  |

##### 安全等级保护情况

| 检查内容 | 检查结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全等级保护情况 | 本项目无系统安全保护等级 | 一致/不适用 |  |

##### 监理情况

| 检查内容 | 检查结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目监理方工作情况 | 监理报告 | 一致/不适用 |  |

##### 第三方测评情况

| 检查内容 |  | 检查结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三方测评情况检查 | 测评内容是否覆盖了建设方案和审核意见规定的内容 | 测评内容覆盖了建设方案和审核意见规定的内容 | 一致/不适用 |  |
|  | 测评过程报告问题处理关闭情况 | 测试过程累计发现n个n级功能问题，其中n个问题已解决，另外2个问题因实际需求等原因，暂未实现，按照“应用系统测试通过准则”要求，测试结论为通过。未解决问题为： 1、与交通决策支持系统数据对接； 2、与公众出行服务系统数据对接； | 一致/不适用 |  |
|  | 测评报告、测评方案签章是否完整、符合规范 | 测评报告、测评方案签章完整、符合规范 | 一致/不适用 |  |

##### 项目延期情况

| 检查内容 |  | 检查结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目延期情况检查 | 合同签订时间 | 年 月 日 | 一致 |  |
|  | 合同要求工期 |  | 一致 |  |
|  | 项目验收时间 | 初步验收时间（如有）： 年 月 日 验收时间： 年 月 日 | 一致 |  |
|  | 延期时间 | 延期X个月 | 一致 |  |
|  | 延期说明文件 | 延期原因： | 合理 |  |

##### 项目应用情况

| 检查内容 |  | 检查结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目试运行情况检查 | 试运行时间是否满足合同要求 | 合同要求： 试运行时间： 年 月 日至 年 月 日 | 一致/不适用 |  |
|  | 项目建设阶段发现的质量问题关闭情况 | 项目建设阶段发现的质量问题已关闭 | 一致 |  |
|  | 试运行发现的质量问题关闭情况 | 试运行发现的质量问题均已关闭情况 | 一致/不适用 |  |
| 用户使用意见 | 验收报告/用户使用意见 | 有/无用户使用意见 | 一致 |  |

##### 项目文档情况

| 序号 | 文档类型 | 文档名称 | 提交 情况 | 形式审查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 依据文档 | 验收申请表 |  | 盖章完整 |  |
|  |  | 方案建议书 |  | 文本完好 | 设备类/集成类/软件开发类/服务类 |
|  |  | 立项审核意见 （经信批复） |  | 文本完好 （意见、签名、日期、盖章完整） | 设备类/集成类/软件开发类/服务类 |
|  |  | 市财政批复意见 |  | 原件扫描件 | 设备类/集成类/软件开发类/服务类 |
|  |  | 采购过程文件 |  | 文本完好 | 设备类/集成类/软件开发类/服务类，如有公开招标 |
|  |  | 合同 |  | 文本完好 （意见、签名、日期、盖章完整） | 设备类/集成类/软件开发类/服务类 |
|  |  | 变更相关审批文件 |  | 文本完好 （意见、签名、日期、盖章完整） | 设备类/集成类/软件开发类/服务类，如有变更 |
|  | 系统文档 | 实施方案/实施计划 |  | 文本完好 | 设备类/集成类/软件开发类/服务类 |
|  |  | 到货验收材料/设备移交清单 （内容审查） |  | 文本完好 （意见、签名、日期、盖章完整） | 设备类/集成类 |
|  |  | 项目延期审批材料 |  | 文本完好 （意见、签名、日期、盖章完整） |  |
|  |  | 服务工作文档 |  | 文本完好 | 服务类 |
|  |  | 系统竣工图纸 |  | 文本完好 | 集成类 |
|  |  | 试运行报告/记录 |  | 文本完好 | 集成类/软件开发类、按合同要求 |
|  |  | 专家验收意见 |  | 文本完好 签名齐全 | 设备类/集成类/软件开发类/服务类 |
|  | 开发文档 | 软件需求说明书 （内容审查） |  | 文本完好 | 软件开发类 |
|  |  | 数据库设计说明书 |  | 文本完好 | 软件开发类 |
|  |  | 详细设计说明书 |  | 文本完好 | 软件开发类 |
|  |  | 测试用例、测试报告 （结论审查） |  | 文本完好 | 软件开发类 |
|  | 用户文档 | 用户手册（操作手册） |  | 文本完好 | 设备类/集成类/软件开发类、按合同要求 |
|  |  | 安装手册 |  | 文本完好 | 设备类/集成类/软件开发类、按合同要求 |
|  |  | 培训文档/记录 |  | 文本完好 | 设备类/集成类/软件开发类、按合同要求 |
|  | 管理文档 | 验收报告 [格式、内容审查，总投资100万（含100万）以上项目需填写监理验收意见] |  | 文本完好 （意见、签名、日期、盖章完整） | 如有 |
|  |  | ○会议纪要 |  | 文本完好 | 如有 |
|  |  | ○月报/周报 |  | 文本完好 | 如有 |
|  | 测评报告 | 第三方软件测评报告 |  | 文本完好 （意见、签名、日期、盖章完整） | 如有 |
|  |  | 等保测评验收报告/合同 |  | 文本完好 （意见、签名、日期、盖章完整） | 软件开发类 |
|  | 合同规定/申报单位提交的其他文档 | ... |  |  | 根据项目实际情况补充、罗列 |

#### 批复对比检查

批复对比检查主要依据国家对信息化项目建设、验收的相关标准和行业相关标准及其他相关政策，按照深圳市电子政务项目建设暂行办法，根据项目方案建议书、立项批复意见、采购文件和合同文件中的内容开展。

| 建设项 | 发改委批复 |  | 招标/合同 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容（参数配置） | 数量 | 建设内容（参数配置） | 数量 |
| 内网核心层交换机 |  |  |  |  |
| 科研临床分析 |  |  |  |  |

说明：

- 软件类（应用软件开发），需按系统/子系统的一级功能点进行对比检查；

- 设备类应按设备参数进行对比检查；

- 集成类根据对应建设内容，参照上述1、2条要求进行对比检查。

# 项目成果要求

相关产出物要符合项目验收要求，包括且不限于：

（1）软件、硬件问题报告；

（2）测试方案；

（3）测试用例；

（4）测试问题汇总；

（5）验收测试报告；

（6）符合性检查报告。