中山七院二期信息系统初步设计及概算编制服务采购

项目调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 | 预算金额（元）（必填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山七院二期信息系统初步设计及概算编制服务采购项目 | 针对医院二期信息系统建设进行初步设计及概算方案实行编制及咨询服务 | 1 | 套 | 深圳市发改委批复的本项目总概算*设计费比例 | 预算来源为批复的发改资金。 |

（二）项目服务要求

| 序号 | 需求指标 | 需求参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、初步设计服务目标 |  |  |
| 1 | 初步设计目标 | 在合同规定期限内提供针对二期建设信息系统项目各子项目实施采购前期的初步设计编制服务，具有单一性、针对性，有效节省项目投资。项目咨询符合国家和行业政策要求、符合业务和技术整体规范。 |
| 2 | 工期目标 | 以结合医院区域医疗的定位适度超前为原则，对项目建设内容进行优先级划分，并确保项目在规定的期限内完成成果编制。 |
| 3 | 质量目标 | 方案成果满足医院建设需要，需求清晰，技术可行，投资概算准确，并符合相关质量标准，确保初步设计文本的先进性、实用性，直至获取发改相关批复。 |
| 二、咨询内容 |  |  |
| 1 | 需求调研和分析 | 根据发展规划，结合实际建设需要，对二期建设信息系统项目各子项目的需求确认及补充调研，通过深度分析，撰写项目需求调研分析报告并得到院方确认。 |
| 2 | 初步设计方案内容 | 根据二期建设信息系统项目的发展目标及需求分析，编写二期建设信息系统项目各子初步设计文本，分析并提出项目的总体投资概算，资源整合及数据共享解决思路、建设模式、运维体系和相关保障措施等建议。 （1）编制项目前期的初步设计文本。在需求调研分析的基础上，对初步设计文本进行技术分析和建设阶段分析，评估项目建设的风险，编制完整的项目文件； （2）划分项目的建设阶段（期）及相应的各子项并完成初步设计编制工作。针对各子项目相关度和聚类分析，然后对整个项目进行子项目的划分。以此为基础，进一步完成对子项目方案的优化及概算调整； （3）根据医院要求，协助邀请专家并组织开展专家会议，针对项目建设的初步设计文本进行评审，并提供会议产生的一切费用。 （4）加强需求分析，结合医院特色，以结合医院区域医疗的定位适度超前为原则，对项目建设内容进行优先级划分，重点支持与二期建设相关的建设内容。 |
| 3 | 成果要求 | （1）编制项目初步设计文件，按各子项单独编制并装订提交。 （2）项目初步设计文本根据发改委评审意见修改完善，直至报审获取发改委相关批复结束。 |
| 三、其他技术服务 |  |  |
| 1 | 技术服务 | 中标人指定不少于2名技术人员为院方提供项目技术服务，技术服务内容包括： （1）协助院方梳理基建工程中弱电项目、智能化项目与信息化工程的界面； （2）在与建筑工务署沟通过程中为院方提供技术咨询服务； （3）协助院方审核涉及信息化项目的弱电工程中的各项技术指标，提供咨询意见。 |

（三）项目商务要求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | 本项目供应商应具有工程咨询单位甲级资信证书（业务范围包含：信息工程） |
| 2 | 人员要求 | 本项目要求投标人拟安排的项目经理必和项目工程师须具有类似项目的工作经验，同事要求投标人： （1）项目经理和项目工程师常驻深圳市参与中山七院二期建设信息系统项目的初步设计及概算文档编制工作。 （2）项目经理要求具有电子、通信或计算机等相关专业研究生或以上学历，同时具有信息系统项目管理师（高级）证书和高级工程师等职称，有较好的项目咨询设计和现场协调、解决问题的能力；项目工程师要求具有电子、通信或计算机等相关专业本科或以上学历，配备咨询方案、网络安全、系统架构、系统分析、弱电系统5个专业团队，各专业团队的负责人须同时具备负责专业的高级职称。 （3）供应商不得随意更换驻场咨询设计负责人和驻场咨询设计工程师，如需更换，应书面向采购人提出申请，并获得采购人同意。 |
| 3 | 保密要求 | 本项目要求投标人制定一整套项目咨询安全保密制度，确定项目保密责任人，同时要求投标人： （1）按照国家、省市的有关法律法规文件规定，要求投标人履行保密责任，并遵守合同中有关保密要求。 （2）投标人各级组织严格履行保密职责。 （3）按照保密规定开展咨询技术服务工作。 |
| 4 | 服务期 | 按照项目申报审批节点完成相应项目初步文本编制，具体以合同约定为准。 |
| 5 | 验收要求 | 以初步设计文本报审获取发改相关批复意见为准，发改相关批复同意项目建设视为项目成果通过验收。 |
| 6 | 资金来源 | 本项目资金来源为发改委批复信息系统建设专项资金。最终付款要根据政府投资项目计划中资金下达情况来支付。 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的30%付给中标人；项目成果验收后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的70%付给中标人。 |
| 8 | 违约要求 | 如投标人未按照投标文件中承诺的时间提供服务，投标人应承担延期服务的违约责任，向采购人每日偿付合同额 0.5 %的违约金。逾期超过30日的，投标人需向采购人另行支付合同总价的 30 %的违约金，且采购人有权单方解除采购合同。另外，投标人赔偿采购人因此造成的实际经济损失。 |
| 9 | 报价要求 | 投标报价为最终结算总价，应包含但不限于运输费、交通费、服务费、管理费、保险费、税费等，价格为全包价，采购人不再支付其他任何费用。 |