中山七院二期信息系统项目监理服务采购

调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 | 预算金额（元）（必填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山七院二期信息系统项目监理服务采购 | 针对中山七院二期信息系统项目采购监理服务 | 1 | 套 | 深圳市发改委批复的本项目监理服务费用 | 预算来源为批复的发改资金。 |

（二）项目服务要求

| 序号 | 需求指标 | 需求参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、监理服务内容 |  |  |
| 1 | 监理服务要求 | （一）监理服务要求 遵照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设单位与承建单位的合法权益。 具体应做到： 1、执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。 2、不收受被投标人的任何礼金。 3、不泄露所监理项目各方认为需要保密的事项。 4、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。 5、坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。 6、坚持科学的态度和实事求是的原则。 7、在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起负担的建设任务。 8、不泄露所监理的项目需保密的事项。 |
| 2 | 监理服务内容 | 工作内容： 1、实施过程中的监理 （1）编制监理规划、监理实施细则，提交给采购方审核。 （2）根据相关项目的工作范围的要求，制定出详细的项目管理实施计划，主要内容包括项目计划管理、人员管理、进度管理、质量管理、变更与风险管理、合同管理、安全管理、知识产权管理、沟通与协调管理、评估与验收管理、文档管理、项目管理办法、承建单位管理办法等，提交给采购方审核，并依此进行相关的过程管理； （3）审核承建单位的开工申请报告，对承建单位进行开工前检查； （4）根据工程的总体规划，与采购方联合对承建单位制定的工程总体实施方案、技术方案、实施策略、实施规范等进行技术咨询和审核评估，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行； （5）检查工程采用硬件、系统软件是否符合采购文件或技术方案所确定的品牌、型号、规格和质量标准，提交相关验收清单和验收方法，依此严格审查验收采购的硬件、系统软件产品，保证所有硬件、系统软件都符合合同要求； （6）督促承建单位严格执行项目合同、国家相关技术标准、规范，对违反要求的及时向采购方报告，并提出处理方案。对工程中的难点、重点进行特别检查，做好分项验收工作； （7）对工程中各项目以及工程整体的进展状况进行评审及监控，定期检查汇报工程实际进度情况，审核承建单位的进度报告，对工程实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行； （8）根据工程进度情况，对阶段测试方案进行评审，并根据测试方案对已完成部分进行测试，就发现的问题提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行； （9）管理项目的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险； （10）对工程的重大变更进行审核和有效控制，提出相关变更处理方案及措施，以及监督方案和措施的执行，处理好各种变更及索赔事宜； （11）组织软件工程质量、系统集成质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理； （12）发现质量问题时及时向采购方报告，并提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行； （13）每周编制监理周报向采购方综合报告和评价本月的质量和进度、合同执行情况、发生的重大事件、下周工作的计划、需要配合的事宜以及发生变化的可能性与应对措施； （14）其他需要监理的事项。 2、验收过程中的监理 （1）审核承建单位测试方案，对测试过程进行全程监控，确保交付质量； （2）协助采购人审批承建单位的验收申请，并制订工程验收计划； （3）协助采购人进行工程初验、试运行和终验工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作； （4）项目完工后根据相关合同督促承建单位将完整的原始实施技术资料移交给采购人，同时负责检查移交的文档，确保真实和完整； （5）复核确认或否决承建单位编制的工程结算、决算； （6）工程验收通过后，与采购人、承建单位三方共同签署验收报告； （7）项目系统的软件及文档的全部移交；设备、软件、开发工具、源代码、相关技术文档等的验收文档核实； （8）出具监理总结报告； （9）其他需要监理的事项。 3、售后服务中的监理 （1）审核承建单位的售后服务（定期维护）计划，并定期检查承建单位是否按计划进行售后服务（定期维护）； （2）当出现质量问题时，鉴定质量问题的责任； （3）对质量问题的处理结果进行跟踪、评审，直至解决为止； （4）出具售后服务期的监理总结报告； （5）其他需要监理的事项。 4、项目协调 监理单位应在建设单位的监督、指导下展开工作，项目期间监理方应负责协调投资单位、实施医院和施工单位的关系，定期召开联合会议，保证项目进度的顺利进行。 (四)对监理工作成果的要求 1、监理方应有监理工作成果的管理制度，应有监理工作成果清单； 2、监理方应有明确的签字制度，确保监理工作成果的真实性； 3、监理方应有监理工作成果的责任保管制度，应符合文档管理的基本原则要求； 4、监理方应制定明确的资料分发制度，控制资料的分发范围，确保资料送达的及时性。 |
| 3 | 成果要求 | 1、合同签订阶段：在合同签订完成后，即刻依据建设合同具体要求，全面启动项目监理工作流程。​ 2、项目执行期间：​ 在项目执行进程中，监理团队将持续依照合同标准与相关规范，对项目建设的各个环节进行严格监督与把控，涵盖项目进度、质量、安全等方面。​ 定期向项目相关方汇报项目进展情况，及时反馈问题并提出解决方案，确保项目按计划有序推进。​ 3、项目审计阶段：​ 当项目建设完成，进入审计（如需）准备阶段。积极协助相关单位收集整理项目相关资料，包括但不限于项目建设文档、财务账目等。​ 配合审计单位开展现场审计工作，对审计过程中提出的疑问和问题进行详细解答与说明。 直至项目顺利通过审计，完成整个项目监理工作成果的提交与收尾。 |
| 三、其他技术服务 |  |  |
| 1 | 技术服务 | 本项目服务对主要监理人员要求高，需兼具专业技术与同类项目经验。鉴于项目之复杂性与项目负责人之综合管理职责，投标人需为本项目配备经验丰富之项目监理团队，团队人员不少于5名（含总监理工程师），根据项目进展情况合理增派人员，技术服务内容包括： 1、质量控制：审查施工图纸和施工组织设计，检查工程材料、构配件和设备的质量，对施工过程进行旁站、巡视和平行检验，组织工程质量验收等，确保工程质量符合相关标准和合同要求。 2、进度控制：审核施工单位提交的进度计划，监督计划的执行情况，协调各参建单位之间的关系，及时解决影响进度的问题，保证工程按时完成。 3、造价控制：审核工程计量和工程款支付申请，控制工程变更和索赔，对工程费用进行动态管理，确保工程投资不超过预算。 4、合同管理：协助建设单位签订工程合同，监督合同的履行，处理合同纠纷和索赔事宜，维护建设单位和施工单位的合法权益。 5、信息管理：收集、整理和保存工程建设过程中的各种信息，包括文件、图纸、报告等，为工程建设提供决策依据。 6、协调管理：协调建设单位、施工单位、设计单位等各参建单位之间的关系，解决各方之间的矛盾和问题，确保工程建设顺利进行。 |

（三）项目商务要求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员要求 | 1. 本项目服务对主要监理人员要求高，需兼具专业技术与同类项目经验。鉴于项目之复杂性与项目负责人之综合管理职责，投标人需为本项目配备经验丰富之项目负责人，该负责人除需具备信息系统监理工程师资格外，还应持有具有人社部和工信部颁发的系统分析师证书的、软件代码审计师、软件工程造价师证书证书、信息安全保障人员CISAW认证证书（风险管理）、软件性能测试高级工程师证书。 2. 鉴于项目复杂性与多专业协作之需求，投标单位需确保本项目各专业配备至少四名专业监理工程师，具体岗位及资质要求如下： 1、安全工程师1名： （1）具有具有国家机关（或事业单位）颁发的信息安全保障员CISAW（认证方向：风险管理）证书； （2）具有公安部国家重要信息系统保护人员证书（类别：CIIP-D）。 2、设备监理工程师1名： （1）具有数据安全评估师证书； （2）具有机电一体化高级工程师资格证书。 3、软件工程师1名： （1）具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的软件质量检验师证书； （2）具有人社部门和工信部门共同颁发的软件评测师证书的。 4、监理工程师1名： （1）具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的软件工程造价师； （2）具有人事部和信息产业部颁发的程序员证书。 |
| 2 | 保密要求 | （1）按照国家、省市的有关法律法规文件规定，要求投标人履行保密责任，并遵守合同中有关保密要求。 （2）投标人各级组织严格履行保密职责。 （3）按照保密规定开展监理技术服务工作。 |
| 3 | 服务期 | 监理服务至中山七院二期信息系统项目顺利通过竣工验收为止。项目审计阶段监理单位仍需提供阶段性服务，直至项目顺利通过审计，完成整个项目监理工作成果的提交与收尾。 |
| 4 | 验收要求 | 中山七院二期信息系统项目监理服务符合有关技术标准和规范，满足设计文件与合同要求，以及经采购人和监理方双方签字认可的验收要求。 |
| 5 | 资金来源 | 本项目资金来源为发改委批复信息系统建设专项资金。最终付款要根据政府投资项目计划中资金下达情况来支付。 |
| 6 | 付款方式 | 合同签订后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将支付合同金额的30%付给中标人；项目初验通过后，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，支付合同金额的30%付给中标人；项目终验通过后，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，支付合同金额的30%付给中标人；项目竣工验收且通过审计后，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，支付合同金额的10%付给中标人。 |
| 7 | 违约要求 | 如投标人未按照投标文件中承诺的时间提供服务，投标人应承担延期服务的违约责任，向采购人每日偿付合同额 0.3 %的违约金。逾期超过30日的，投标人需向采购人另行支付合同总价的 20 %的违约金，且采购人有权单方解除采购合同。另外，投标人赔偿采购人因此造成的实际经济损失。 |
| 8 | 报价要求 | 投标报价为最终结算总价，应包含但不限于运输费、交通费、服务费、管理费、保险费、税费等，价格为全包价，采购人不再支付其他任何费用。 |